## Slide 1
Meta 4
META 4 - Pesquisa e Desenvolvimento em Aplicações de Blockchain em Áreas Estratégicas
Rio de Janeiro 25-06-2025
Ismael Ávila
Maria Silvina Medrano

## Slide 2
Descrição da meta
Equipe atualizada
Entregas realizadas
Planejamento até o final do projeto
Desvios, pendências e pontos de atenção que precisam de alinhamento
Meta 4 - Agenda

## Slide 3
Esta meta tem como objetivos:
identificar aplicações estratégicas para o contexto científico, tecnológico e industrial brasileiro
levantar os requisitos mínimos de desenvolvimento e negócios dessas aplicações com vistas às chamadas realizadas pela RNP.
Esses requisitos balizaram dois editais públicos da RNP voltados ao desenvolvimento de aplicações piloto a serem executadas na(s) rede(s) de experimentação resultantes da Meta 3.
Um dos editais era direcionado à seleção de projetos acadêmicos e o outro de startups para o desenvolvimento de protótipos funcionais de aplicações baseadas em blockchain.
A4.1
Mapeamento das aplicações em desenvolvimento e produção no Brasil
A4.2
Identificação de aplicações em áreas estratégicas
A4.3
Desenvolvimento das aplicações
Pesquisas primárias e secundárias
Resultados para a atividade 6.1 (observatório)
Requisitos mínimos de negócio das aplicações
Elaboração da chamada
Escolha dos desenvolvedores
Avaliação das entregas
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 4
Definição dos setores estratégicos
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 5
Mapa do ecossistema atual de uso de blockchain no Brasil
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 6
A fim de mapear e analisar as informações colhidas, foi criada e adotada uma tipologia de classificação das iniciativas no que se refere a:
Foram priorizados os setores econômicos: “agropecuário”, “indústria de transformação”, “água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação”, “comércio e afins”, “transporte, armazenagem e afins”, “informação e comunicação”, “financeiro”, “administração pública, defesa e seguridade social”, “educacional” e “saúde”.
No que trata dos casos de uso, dos 36 descritos na tipologia adotada na Meta 4.1 foram priorizados 18 nas chamadas, a saber: “automatização de processos, contratos e transações”, “identidades e credenciais digitais”, “certificação”, “tokenização de ativos”, “criptomoedas”, “gestão de ativos”, “fracionamento de ativos”, “transferências monetárias”, “micropagamentos e microcrédito”, “rastreamento de procedência”, “rastreabilidade de cadeia”, “prontuário médico digital”, “receita digital”, “economia do compartilhamento”, “interoperabilidade”, “governança e votação”, “carteira digital” e “notarização”.
os setores econômicos aos quais elas se destinam (CNAE1)
casos de uso de blockchain que elas incorporam e
seu nível de maturidade
1 CNAE - Classificação Nacional das Atividades Econômicas
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 7
O processo de seleção dos projetos acadêmicos foi conduzido por um comitê avaliador composto por pesquisadores da RNP e do CPQD e por especialistas de entes externos convidados, como o BNDES ou da academia.
Foram adotados os seguintes critérios de avaliação:
Além disso, considerou-se a:
experiência do grupo nos tópicos da chamada
proposta de valor da aplicação
aderência temática
viabilidade técnica
qualidade da proposta.
indicação de ambiente de desenvolvimento e experimentação
Indicação de responsável técnico
avaliação geral
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 8
Foram recebidas 14 propostas da academia dos seguintes setores.
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 9
Propostas selecionadas.
Projeto | Proponente Principal | IES
GT-CarbonID: Plataforma de Tokenização de Créditos de Carbono | Leobino N. Sampaio | UFBA
GT-ChainGuard: Proposta de desenvolvimento de cadeia de custódia de vestígios digitais utilizando a infraestrutura de blockchain | Renato Torres | UFPA
GT-Smart AgroRAF: Smart Contracts para Rastreamento da Agricultura Familiar | Rodrigo B. Mansilha | UNIPAMPA
GT-SWARM: Self-sovereign wi-fi Authentication Roaming | Carla M. Westphall | UFSC
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 10
O processo de seleção dos projetos das startups foi conduzido por um comitê de avaliação composto por especialistas da RNP, do CPQD e do BNDES.
Foram adotados os seguintes critérios de avaliação:
experiência de mercado
experiência técnica
proposta de valor
aderência temática
viabilidade técnica
qualidade da proposta
avaliação geral
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 11
Foram consideradas aptas nove propostas de startups com aplicações nos seguintes setores:
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 12
Propostas selecionadas.
Proposta | Proponente principal | Empresa
DAIESEB: Digitalização do acervo acadêmico de instituições de ensino superior com base em inteligência artificial e blockchain. | Rafael Escrich | Certisecure
Levery: Plataforma de carteira digital e negociação de ativos tokenizados | Cristiano Policarpo | Wire Labs
Modelagem de aplicações piloto baseadas em NFTs de ciclo preditivo utilizando a plataforma Ledger NFT | Caio S. Florentino | Ledgertec
Rastreabilidade química inteligente: agricultura na era da blockchain | Mônica Vianna | Sollytch
Meta 4 – Descrição da Meta

## Slide 13
Equipe CPQD
  Ismael Ávila
  Maria Silvina Medrano
  Silvia Marion
  Glauber Gonçalves
  Saul da Rocha
Equipe RNP
  Reinaldo Cézar de Morais Gomes
Meta 4 – Equipe Atualizada

## Slide 14
Levantamento das iniciativas de startups utilizando blockchain;
Análise dessas iniciativas, considerando a taxonomia definida;
Levantamento bibliométrico das principais publicações científicas sobre blockchain desenvolvidas por pesquisadores vinculados a instituições brasileiras;
Análise e classificação das publicações, considerando a taxonomia definida;
Descrição do processo de seleção de projetos de desenvolvimento das aplicações (academia e startups) ;
Relato inicial das propostas recebidas em resposta às duas chamadas públicas realizadas no âmbito do Projeto Ilíada (para grupos acadêmicos e para startups).
Meta 4 – Entregas Realizadas

## Slide 15
Entregáveis
Entregável 4.1 – Segunda versão do relatório da Meta 4.1, incluindo o levantamento do ecossistema das startups.
Entregável 4.2 – Segunda (e última) versão do relatório da Meta 4.2, incluindo o levantamento bibliométrico das publicações mais relevantes de pesquisadores brasileiros ou afiliados a instituições nacionais e as aplicações identificadas nas áreas estratégicas.
Entregável 4.3 – Primeira versão do relatório da Meta 4.3, contendo a descrição do processo de seleção de projetos de desenvolvimento das aplicações; uma análise quantitativa dos projetos (região dos proponentes, o setor econômico das aplicações propostas e as escolhidas) e relato inicial das propostas recebidas
Meta 4 – Entregas Realizadas

## Slide 16
Artigo Submetido
Título: Mapeamento do ecossistema brasileiro de blockchain
Simpósio de Revolução Digital 2025 - Centro de Cultura e Eventos da UFSC
26 e 27 de junho de 2025
Florianópolis - SC
Meta 4 – Entregas Realizadas

## Slide 17
Entregas
Terceira (e última) versão do relatório 4.1, contendo atualizações dos dados coletados (startups)
Segunda (e última) versão do relatório 4.3, com o relato completo das propostas em desenvolvimento (academia e startups), incluindo:
análise do desempenho das aplicações (KPIs);
testes de validação, incluindo problemas identificados e soluções adotadas;
medidas de segurança implementadas, vulnerabilidades identificadas e a forma como foram mitigadas;
manuais de usuário, guias técnicos e outros documentos relevantes;
códigos fonte;
entre outros.
Meta 4 – Planejamento até o final do projeto

## Slide 18
Desvios
Data de entrega do relatório 4.3 postergada para 28/2/2026.
Pontos de atenção
A entrega do relatório da Meta 4.3 depende do andamento do desenvolvimento das aplicações. Ainda que até o momento, não tenha havido nenhum desvio nesse desenvolvimento, mas esse risco sempre existe. Por isso, o prazo do relatório pode ser impactado.
Meta 4 – Desvios, Pendências e Pontos de Atenção que precisam de alinhamento

## Slide 19
Obrigado.

## Slide 20
Slides antigos

## Slide 21
Meta 3 – Cronograma
Contratação de Bolsistas
Análise da Demanda de P&D
Elaboração do Relatório 3.1
Planejamento 1ª Rede Distribuída
Contratação de Infraestrutura inicial
Participação no Relatório 1.2
Análise de Ferramentas e PoCs
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

## Slide 22
Meta 3 – Cronograma
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Análise da Demanda de P&D
Elaboração do Relatório 3.1
Plataformas de Interesse
Iniciativas RNP e CPqD
Plataformas Blockchain Hyperledeger
Proposta 1ª Rede Blockchain Ilíada

## Slide 23
Meta 3 – Cronograma
Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Planejamento 1ª Rede Distribuída
Contratação de Infraestrutura inicial
Participação no Relatório 1.2
Baseado na rede Besu IDD
Demandas M5 + Piloto distribuído
Console de VMs limitado
Governança de Redes Blockchain

## Slide 24
Meta 3 – Cronograma
Análise de Ferramentas e PoCs
Planejamento do Ambiente Distribuído
Implantação da 1ª Rede Distribuída
Elaboração do Relatório 3.2
Análise da Demanda de P&D
Ambiente de Instanciação – M2/M3
Documentação e Modelo de Adesão
Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

## Slide 25
Meta 3 – Cronograma
Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Análise de Ferramentas e PoCs
Planejamento do Ambiente Distribuído
Implantação da 1ª Rede Distribuída
Hyperledger Bevel
RNP + Atividade CPqD + M2/M3
RNP + CPqD
IFBA, UFPA, UFPI, PUC-Rio

## Slide 26
Meta 3 – Cronograma
Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Elaboração do Relatório 3.2
Análise da Demanda de P&D
Ambiente de Instanciação – M2/M3
Implantação da 1ª Rede Distribuída
M2.2 para rede distribuída, M4, M5
Ambiente para a rede distribuída
Integração M2/M3

## Slide 27
Meta 3 – Cronograma
Portal
Fabric
Samples
Back-end
Bevel
Fabric Operator
Outros
Blockchain 1
Blockchain 2
Blockchain 3
Org1
Org1
Org1
Automação
Blockchain
Computação
Ambiente de Instanciação – M2/M3
Administração
“Orquestração”

## Slide 28
Meta 3 – Cronograma
Jun | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev
Documentação e Modelo de Adesão
Manuais de criação das redes Blockchain
Política de adesão
Política de uso